HYDROCAT

🛥️ Haftalık Rapor- [10/7/2025]

Katamaran Takımı | Kaptan: [Mehmet Emre TATAR]

1. Genel Durum ve Haftanın Amacı

- Bu haftanın ana hedefleri:

  - Yeni üyemize proje hedefinin ve mevcut durumun aktarılması

  - Ekiplerin (Motor, Otomasyon, İletişim Sistemleri, Sistem Mimarisi) yeniden yapılandırılması

  - Her üyenin rol ve sorumluluklarının netleştirilmesi

  - Deniz Kabalar’ın Araştırmasının sunumu

  - Furkan Tatlıses’in Araştırmasının sunumu

- Önümüzdeki haftaya hedef:

  - Tüm üyelerin rollerine uygun görev planı oluşturmak

  - Her ekibin haftalık mini rapor hazırlama ve eğitim sürecini başlatmak

2. Yeni Üyelerin Tanıtımı

Yeni üyemiz Yağmur kısaca kendini tanıtacak. Ardından Ekip kendini tanıtacak. (Ertelendi)

3. Ekiplerin Güncel Durumu

⚙️ Motor Ekibi

- Mevcut Üyeler: [Semih, Taylan]

- Bu haftaki odak noktası: [Drone Çıkartılma durumu]

- Gereksinimler / Sorunlar: [Drone için maddi ve iş gücü gereksinimleri (Deniz’in Arkadaşı)]

- Kısa değerlendirme: [kişisel fikrim: Ömer BAP alabileceğinden eminse çıkartabiliriz. Ama önce Drone un bize kazandıracakları hakkında tartışılmasını istiyorum.  Diğer yarışmada işe yarar mı mesela?]

💻 Otomasyon (Yazılım) Ekibi

- Mevcut Üyeler: [Berk, Makbule, İbrahim Deniz]

- Bu haftaki odak noktası: [Görev dağılımının belirlenmesi (Bu haftaya bitmez gibi)]

- Gereksinimler / Sorunlar: [İş gücü gerekebilir.]

- Kısa değerlendirme: [Bu kısım en önemli kısım]

📡 İletişim Sistemleri Ekibi

- Mevcut Üyeler: [Cem, Engin, Tuna]

- Bu haftaki odak noktası: [Yeni Yarışma ile ilgili kablosuz haberleşme protokolü seçimi]

- Gereksinimler / Sorunlar: […]

- Kısa değerlendirme: [Ekibe önceden kullanılan ekipmanlar teslim edilebilir. Onlar üstünde çalışıp somut çıktılar çıkartmalarını isteyebilirim.]

🧩 Sistem Mimarisi Ekibi

- Mevcut Üyeler: [Furkan, Ömer]

- Bu haftaki odak noktası: [Furkan’ın neye ihtiyacı olabileceğini sor.  Ayrıca kullanılacak her bir kart ve modülü bana liste halinde iletsin]

- Gereksinimler / Sorunlar: [...]

- Kısa değerlendirme: [Furkan Halleder.]

4. Sürpriz Haber:

- Gövde Üretimi konusunda Hidroket’ten Emre’nin bize sağlayacağı destek.

5. Kaptanın Değerlendirmesi ve Yönlendirmeler

- Gövde tasarımı: [Benim tarafımdan yapılacak tasarımı Emre ile çıkartmaya çalışacağız. Ancak önce Motor Seçilmeli

6. Ekler:

- Gövde tasarımı:

- MIT Tasarımı:

- Electric Boat Racing Team: