Haberleşme Ekibi 27 Kasım Toplantı Raporu

HYDROCAT İNSANSIZ DENİZ ARACI – teknofest 2026

2025

A.  Modüllerin PCB Üzerine Entegrasyonu

Okulun ekonomik destek sunmak için sunduğu BAP raporunu 2026’dan önce yetiştirmek ve geminin erken prototiplenebilmesi için iletişim modüllerinin PCB üzerine entegre edilmesi fikrinden vazgeçtik. Şu an yapacaklarımız eskisi gibi hazır modülleri kullanarak çalışabilen bir iletişim sistemi oluşturmak ve oluşturduktan sonra da zaman kalması dahilinde PCB dizaynına geçilmesi üzerine kuruldu. Böylece hem erkenden çalışan bir iletişim sistemi elde edebileceğiz hem de ilerleyen senelerde kullanılabilmesi için bir hazır model ve PCB modeli sunacağız. Tek fark PCB dizaynının dijital olarak kalıp çıkartılmaması olacak.

İlerleyen zamanlarda bütün modüllerin bulunduğu bir Excel dosyası hazırlayacağız ve bunun içinde geçen raporlarda bahsettiğimiz bütün modüllerin bir listesi bulunacak. BAP raporu bize parasal değil de ekipman olarak destek vereceği için bizim için en uygun seçeneği aralarından seçip BAP raporuna ekleyeceğiz.

## B. Takım İçinde İş Bölümü

Bu toplantıda takım arasında bir iş bölümü oluşturduk ve ilerleyen süreçlerde herkes bu alanlarda ilerleyecek. Takım içindeki iş bölümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Gemi Üzerindeki Yazılım | UI Tasarımı ve Entegrasyonu | Bileşen Bağlantıları ve Seçimi | Kumanda veya Joystick |
| --- | --- | --- | --- |
| Deniz Kabalar | Furkan Ilgar Gezer | Furkan Ilgar Gezer | Deniz Kabalar |
| Yağmur Bulut | Cem Sevim | Cem Sevim | Yağmur Bulut |
|  | Furkan Tatlıses | Furkan Tatlıses |  |

Geminin üzerindeki yazılım üzerine çalışacaklar LiDAR’dan alacağımız point cloud verisinin üzerinde verileri iletişim modüllerimizin alabileceği bir veriye çevirecekler. Aynı zamanda LattePanda üzerinden ROS’a gönderilecek point cloud verisine erişime sahip olacaklar.

UI tasarımı ve entegrasyonu üzerine çalışacaklar Python tabanlı QT Designer üzerinden bir grafiksel kullanıcı arayüzü tasarlayacaklar. Point cloud grafiğini de tahminen C/C++ üzerinden tasarlayacaklar.

Bileşen bağlantıları ve seçimi üzerine çalışacaklar iletişim sistemimizde kullanacağımız modüller arasından seçim yapacaklar. Alınan bileşenler arasındaki ve yer kontrol istasyonu (YKİ)  ile gemi arasındaki bağlantıyı sağlayacaklar. Ek olarak STM32 içinde bulunan freeRTOS uygulamasını kullanacaklar.

Kumanda veya joystick üzerine çalışacaklar da seçilecek ürünün gemi ile entegrasyonunu sağlayacaklar.

## C. Kumanda veya Joystick Seçimi

Gemide acil durumlar için kullanmayı planladığımız manuel kontrolü sağlayacak bir kontrolcüye ihtiyaç duyuyoruz. Kontrolcü seçenekleri olarak kumanda veya joystick kullanmayı planlıyoruz.

Joystick kullanmamız dahilinde geminin ilerletilmesi için kullanılacak bir kontrolcüye ve onun üzerinde acil durum mekanizması ya da otonom kontrolü çalıştıracak bir düğmeye sahip olacağız. Bu seçenek kumandaya göre daha uygulanabilir bir seçenek olmasının yanısıra daha ekonomik bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Kumanda kullanmamız dahilinde gemiyi ilerletmek için bir kontrolcüye, acil durum ve otonom mekanizmasını aktif edecek düğmelere sahip olmanın yanısıra içinde veri de depolama olasılığına da sahip olacağız. Bu seçenek joystick seçeneğine göre daha pahalı bir seçenek olsa da kullanışlılığı ve sunabileceği seçenekler açısından joysticke göre daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

## D. İletişim Modüllerinin Bağlantıları

İletişim modüllerinin bütün bağlantılarını STM32 üzerinden bağlamaya karar verdik. Bu seçenek, LattePanda’ya halihazırda bağlanan kablo trafiğini azaltacak ve YKİ ile gemi arasındaki bağlantının daha kolay oluşturulabilmesini sağlayacaktır. Haberleşme protokolleri olarak I2C ve UART kullanacağımız için seçeceğimiz STM32 kardının yeteri kadar haberleşme pinlerine sahip olması ön planda olacaktır.

## E. İlerleyen Haftalarda Yapılacaklar

İlk öncelikli işimiz olarak LiDAR’dan okuyamadığımız veriyi okumaya çalışacağız. Veri okumayı yaptıktan sonra bunu sağlayabilecek RF modül(ler)ini seçeceğiz ve gerekirse verileri küçültmek için algoritmalar oluşturacağız. Ardından GPS ve IMU modülleri arasından bir seçim yapacağız ve sistem seçimlerimizi BAP raporunda ekleyeceğiz. Bundan sonraki haftaiçi bir kez daha yüzyüze buluşacak ve LiDAR verisinin okunması üzerine uğraşacağız.